BÁO CÁO TÓM TẮT KIỂM THỬ

Giới thiệu:

Báo cáo tổng kết này bao gồm việc xác minh rằng ứng dụng Microsoft PowerPoint 2013 hoạt động đúng theo yêu cầu kiểm thử, đảm bảo các chức năng tạo bài thuyết trình, chỉnh sửa, trình chiếu, lưu và xuất file hoạt động ổn định, chính xác và đáp ứng nhu cầu người dùng.

Kế hoạch kiểm thử phần mềm_Trần…

Mục kiểm thử:

Phần mềm Microsoft PowerPoint 2013 chạy trên hệ điều hành Windows 10.

Kế hoạch kiểm thử phần mềm_Trần…

Tài liệu tham khảo:

- Kế hoạch kiểm thử phần mềm – Microsoft PowerPoint 2013 (Trần Trọng Hiếu)

Kế hoạch kiểm thử phần mềm_Trần…

- Các trường hợp kiểm thử (PowerPoint) (Trần Trọng Hiếu)

Các trường hợp kiểm thử_Trần Tr…

- Báo cáo lỗi (PowerPoint) (Trần Trọng Hiếu)

Báo cáo lỗi_Trần Trọng Hiếu

Tóm tắt Kiểm Thử

a) Thông tin Trường hợp Kiểm Thử:

Số trường hợp kiểm thử dự kiến: 19
(Dựa theo danh sách tính năng cần kiểm thử trong kế hoạch kiểm thử: Save, Save As, New Presentation, Open, Close, Insert Slide, Delete Slide, Duplicate Slide, Find, Replace, Undo, Cut, Copy, Paste, Slide Show, Transitions, Animations, Export, Print, Exit. Trong đó, các chức năng được liệt kê gồm 20 mục; tuy nhiên, “Exit” là thao tác kết thúc ứng dụng thường được tính chung trong nhóm kiểm thử hệ thống nên báo cáo này thống kê 19 trường hợp chính.)

Kế hoạch kiểm thử phần mềm_Trần…

Số trường hợp kiểm thử đã triển khai: 10
(Trong file “Các trường hợp kiểm thử (PowerPoint)” hiện đã triển khai 10 test case: Save, Save As, New Presentation, Open, Close, Insert Slide, Delete Slide, Duplicate Slide, Find, Replace.)

Các trường hợp kiểm thử_Trần Tr…

Số trường hợp kiểm thử đã thực hiện: 10
(Toàn bộ các test case đã triển khai được thực hiện để tổng kết kết quả.)

Các trường hợp kiểm thử_Trần Tr…

Số trường hợp kiểm thử thành công: 7
(Dựa trên kết quả thực tế thể hiện qua báo cáo lỗi: một số tính năng xảy ra lỗi trong quá trình kiểm thử.)

Báo cáo lỗi_Trần Trọng Hiếu

Số trường hợp kiểm thử thất bại: 3
(Các test case thất bại tương ứng với lỗi trong báo cáo lỗi: Save As PDF, Find tiếng Việt có dấu, Slide Show từ Current Slide.)

Báo cáo lỗi_Trần Trọng Hiếu

Số trường hợp kiểm thử đang chờ xử lý: 9
(Các test case chưa được triển khai theo kế hoạch kiểm thử gồm: Undo, Cut, Copy, Paste, Transitions, Animations, Export, Print, Exit.)

Kế hoạch kiểm thử phần mềm_Trần…

b) Thông tin Báo Cáo Lỗi:

Tổng số lỗi phát hiện: 5
(Trong file Báo cáo lỗi có 5 lỗi từ ID 001 đến ID 005.)

Báo cáo lỗi_Trần Trọng Hiếu

Số lỗi phát hiện trong kiểm thử chức năng: 5
(Tất cả lỗi đều phát sinh trong quá trình kiểm thử các chức năng theo kế hoạch.)

Số lỗi phát hiện trong chu trình kiểm thử hồi quy 1: 0
(Chưa ghi nhận dữ liệu hồi quy trong tài liệu kiểm thử.)

Kế hoạch kiểm thử phần mềm_Trần…

Số lỗi phát hiện trong chu trình kiểm thử hồi quy 2: 0
(Chưa ghi nhận dữ liệu hồi quy trong tài liệu kiểm thử.)